## Slide 1
Thiên Nhật
Phần mềm
Mua hàng & Công nợ
Buổi đồng thuận lãnh đạo
Xin phê duyệt pilot 2 tuần
Hôm nay
Chốt
phạm vi
Pilot
2 tuần
Mục tiêu không phải triển khai toàn bộ ngay.
Mục tiêu là đồng thuận để kiểm chứng thật, có kiểm soát.
Notes: Mở đầu bằng mục tiêu quyết định, không mở đầu bằng demo tính năng.
Nhấn mạnh đây là alignment và xin pilot 2 tuần, chưa phải ép toàn bộ công ty chuyển ngay.

## Slide 2
MỤC TIÊU BUỔI HỌP
Hôm nay cần ra một quyết định rõ
Đồng thuận
về vấn đề
Chốt
phạm vi pilot
Đồng ý pilot
2 tuần
Nếu cuối buổi không chốt được pilot, tài liệu này chỉ là một buổi giới thiệu phần mềm.
02
Notes: Định vị rõ: lãnh đạo đang được hỏi để quyết, không chỉ nghe demo.

## Slide 3
HIỆN TRẠNG
Viber đang xử lý nhanh, nhưng trạng thái bị phân tán
Viber
Đề xuất
Duyệt
Chứng từ
Thanh toán
Công nợ
Một nhóm chat có thể nhanh.
Nhưng nó không tự tạo trách nhiệm, trạng thái và dashboard.
03
Notes: Không phê phán Viber; nói đúng là Viber giúp xử lý nhanh.
Vấn đề là nó không phải hệ thống trạng thái và kiểm soát.

## Slide 4
VẤN ĐỀ VẬN HÀNH
Câu hỏi lớn không phải “ai đã nhắn?”
Đơn đang ở đâu?
Ai giữ bước tiếp theo?
Hồ sơ đủ chưa?
Đã chi tiền chưa?
Câu hỏi lớn là: hệ thống có trả lời được ngay không?
04
Notes: Bốn câu hỏi này là thứ dashboard/workflow phải trả lời.

## Slide 5
LUẬN ĐIỂM
App là lớp quy trình và kiểm soát realtime
Chứng từ gốc / quy trình hiện tại
App: trạng thái, phân quyền, dấu vết
Dashboard: nhìn thấy việc đang kẹt ở đâu
05
Notes: Thông điệp chính: app không thay chứng từ gốc.
App làm rõ workflow, trạng thái, dấu vết và dashboard realtime.

## Slide 6
RANH GIỚI
Nói đúng phạm vi để tránh hiểu nhầm
App dùng để
App không phải
Chuẩn hóa thao tác
Theo dõi trạng thái
Gắn trách nhiệm
Tạo dữ liệu tức thời
Thay toàn bộ hồ sơ giấy
Hợp thức hóa thiếu chứng từ
Xóa trách nhiệm từng vai trò
Thay quyết định lãnh đạo
06
Notes: Slide này giúp lãnh đạo yên tâm: mình không oversell.

## Slide 7
FLOW MỤC TIÊU
Một đơn thường kỳ cần đi hết vòng đời
DXMH
Duyệt
Nghiệm thu
DXTT
Duyệt chi
Thủ quỹ
Công nợ
Pilot phải kiểm chứng chuỗi thật, không chỉ thử form tạo đề xuất.
07
Notes: Pilot phải all the way đến chi tiền và proof.

## Slide 8
MÔ HÌNH VẬN HÀNH
Trách nhiệm nằm ở từng chốt kiểm soát
NVMH
Nội dung mua hàng, NCC, chứng từ tải lên
Lãnh đạo
Quyết định phê duyệt dựa trên bằng chứng
KTTH
Đủ hồ sơ, công nợ, DXTT đúng dữ liệu
Thủ quỹ
Chi đúng dòng đã duyệt và tải chứng từ chi
Admin
Tài khoản, phân quyền, cấu hình
08
Notes: Nếu sai thì ai chịu trách nhiệm? Trả lời theo checkpoint.

## Slide 9
THẨM QUYỀN DUYỆT
Quyền phê duyệt phải giữ đúng thẩm quyền
< 10 triệu
TGĐ duyệt
≥ 10 triệu
Chủ tịch duyệt
DXTT
Chủ tịch duyệt
Override hoặc trả lại phải có lý do và để lại dấu vết.
09
Notes: Nói authority và traceability, không đi sâu kỹ thuật.

## Slide 10
CHỨNG TỪ VS APP
Nếu app và chứng từ lệch nhau, chứng từ thắng; app phải được sửa
Chứng từ hợp lệ
bằng chứng kế toán
App
trạng thái và dấu vết
Tạm dừng
đối soát có lý do
Không âm thầm bỏ qua.
10
Notes: Chứng từ hợp lệ thắng về pháp lý/kế toán; app vẫn phải được sửa để khớp.

## Slide 11
KIỂM SOÁT RỦI RO
Các chốt kiểm soát quan trọng hơn lời hứa chung chung
Phân quyền
ai được làm gì
Bằng chứng
VAT / BBGN / chứng từ chi
Dấu vết
ai làm, lúc nào
Dashboard
kẹt ở đâu
Kiểm soát tốt là khi lỗi không bị ẩn.
11
Notes: Không cần giải thích RLS/RPC; nói bằng ngôn ngữ vận hành.

## Slide 12
GIỚI HẠN CẦN NÓI THẲNG
Không đưa ngoại lệ thiếu chứng từ vào pilot này
Hiện tại
app yêu cầu hồ sơ
Sau pilot
thiết kế quy trình ngoại lệ
Không nói quá
không bỏ qua
Nếu cần thanh toán khẩn khi thiếu bản gốc, đó là chính sách riêng cần lãnh đạo chốt sau.
12
Notes: Nói rõ đây chưa phải tính năng đã code.

## Slide 13
ĐỀ XUẤT PILOT
Đề xuất: pilot 2 tuần, có kiểm soát
Đơn thường kỳ
qua Viber
Duyệt chính
trong app
Đi hết luồng
tới chứng từ chi
Không phải triển khai toàn bộ. Đây là bằng chứng để quyết định mở rộng.
13
Notes: Phạm vi hẹp nhưng flow phải thật đến payment proof.

## Slide 14
PHẠM VI PILOT
Có kiểm soát nghĩa là có phạm vi vào/ra rõ
Trong phạm vi
Ngoài phạm vi
Đơn thường kỳ đang xin qua Viber
NCC / mặt hàng / bộ phận rõ
Đủ hồ sơ để đi luồng thường
Có thể hoàn tất trong 2 tuần
Thiếu chứng từ gốc khẩn cấp
Số dư đầu kỳ chưa đối soát
Việc phát sinh ngoài quy trình
Cần đổi chính sách trước khi xử lý
14
Notes: Scoping bằng routine lane, không chỉ bằng amount.

## Slide 15
NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH
Trong phạm vi pilot, app là nơi phê duyệt chính
Viber
trao đổi nhanh
App
phê duyệt chính
Dashboard
nguồn trạng thái
Nếu chỉ nhập lại sau Viber, pilot chỉ thử nhập liệu; không kiểm chứng quy trình.
15
Notes: Viber không bị cấm; nó không còn là approval record chính trong scope pilot.

## Slide 16
DỰ PHÒNG VIBER
Dự phòng không được biến thành đường tắt
App bị kẹt
Dùng Viber
để không kẹt việc
Ghi nhận điểm kẹt
đối soát lại app
Trong ngày hoặc ngày làm việc kế tiếp.
16
Notes: Fallback là để business không bị ngưng, nhưng phải có blocker log và reconcile.

## Slide 17
TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG
Thành công không phải là không có lỗi
Tiện lợi
ít phải đuổi việc hơn
Độ chính xác
số và trạng thái khớp
Thấy realtime
thấy kẹt ở đâu
Kiểm soát rủi ro
không bỏ qua im lặng
Pilot tốt là thấy rõ vấn đề, người phụ trách và cách sửa.
17
Notes: Đổi mindset: pilot có lỗi là bình thường. Thành công là learning có cấu trúc.

## Slide 18
TIÊU CHÍ 1
Tiện lợi: bớt hỏi, bớt nhắc, rõ bước tiếp theo
Trước
“đơn này tới đâu rồi?”
Sau
mở app xem trạng thái
Dấu hiệu đạt: người dùng tự hoàn thành bước của mình mà không cần hỗ trợ liên tục.
18
Notes: Nếu mọi người vẫn chase qua Viber, pilot chưa đạt convenience.

## Slide 19
TIÊU CHÍ 2
Độ chính xác: số tiền, VAT, trạng thái phải khớp
Thực tế offline
KHỚP
Trạng thái app
Số tiền, VAT, số lượng thực nhận, trạng thái duyệt, công nợ, chi tiền.
19
Notes: Accuracy là app khớp thực tế/offline.

## Slide 20
TIÊU CHÍ 3
Thấy realtime: dashboard phải trả lời ba câu hỏi
Kẹt ở đâu?
Ai giữ bước tiếp theo?
Giá trị tiền bao nhiêu?
Nếu lãnh đạo vẫn phải hỏi thủ công, dashboard chưa làm tròn vai.
20
Notes: Dashboard không cần đẹp trước; cần trả lời đúng câu hỏi vận hành.

## Slide 21
TIÊU CHÍ 4
Kiểm soát rủi ro: mọi ngoại lệ phải hiện ra
Không âm thầm bỏ qua
Điểm kẹt có người phụ trách
Danh sách cần sửa cuối pilot
Rủi ro không biến mất. Nhưng nó phải được đặt tên, gán người và xử lý.
21
Notes: Pilot không che lỗi; nó làm lỗi hiện rõ và xử lý được.

## Slide 22
KHUNG DEMO
Phần demo chỉ cần chứng minh đường đi
Tạo DXMH
NVMH nhập nhu cầu
Duyệt ĐX
lãnh đạo xử lý
Nghiệm thu
bằng chứng bắt buộc
KTTH
lưu công nợ
DXTT
trình duyệt chi
Thủ quỹ
chứng từ chi tiền
22
Notes: V1 dùng wireframe do browser automation bị sandbox chặn. Khi có screenshot thật, có thể thay vào mà không đổi narrative.

## Slide 23
KỊCH BẢN DEMO
Một tình huống thường kỳ đi qua app như thế nào
NVMH tạo DXMH
Lãnh đạo duyệt trong app
NVMH nghiệm thu
KTTH lập DXTT
Thủ quỹ tải chứng từ chi
Không cần demo mọi nút. Chỉ cần lãnh đạo thấy đường đi và chốt kiểm soát.
23
Notes: Trong họp thật, demo một case routine trong scope pilot.

## Slide 24
NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Pilot cần một người phụ trách nghiệp vụ
Kế toán trưởng / KTTH
người phụ trách pilot
NVMH
Lãnh đạo
Huy
Thủ quỹ
Một người chịu trách nhiệm kết luận: đạt, chưa đạt, hay cần thêm một vòng pilot.
24
Notes: Huy là product/support owner; business owner nên là kế toán trưởng hoặc KTTH.

## Slide 25
TỔNG KẾT PILOT
Sau 2 tuần, báo cáo để quyết định mở rộng
Bằng chứng pilot
Danh sách cần sửa
Mở rộng
hoặc lặp pilot
Quyết định sau pilot dựa trên bằng chứng, không dựa trên cảm giác.
25
Notes: Không ai bị ép go-live sau buổi họp, nhưng cũng không để pilot trôi vô hạn.

## Slide 26
CÂU HỎI CẦN CHỐT
Những câu hỏi cần chốt hôm nay
1
Nhóm đơn thường kỳ nào vào pilot?
2
Ai là người phụ trách pilot?
3
Duyệt trong app là chính trong phạm vi pilot?
4
Dự phòng Viber ghi nhận thế nào?
5
Cuối pilot báo cáo theo tiêu chí nào?
26
Notes: Danh sách quyết định cần chốt để greenlight pilot.

## Slide 27
ĐỀ NGHỊ CHỐT
Xin phê duyệt pilot 2 tuần
Các đơn mua hàng thường kỳ hiện xử lý qua Viber
sẽ được duyệt chính trong app và đi hết flow tới chứng từ chi tiền.
Chốt phạm vi pilot
Chốt người phụ trách
Chốt tiêu chí báo cáo
Đồng ý pilot hôm nay = bắt đầu pilot có kiểm soát, không phải triển khai toàn bộ.
27
Notes: Kết thúc bằng ask cụ thể. Nếu leadership đồng ý ba checkbox, có thể chạy pilot.